BÀI TRÀ LỜI KỊCH BẢN SPRINT REVIEW

Ứng dụng Cảnh báo Lừa đảo RikkeiSafe — Sprint 2

Nhiệm vụ 1 — Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | • PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ). • PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI-04 (Lưu lịch sử kiểm tra): Chưa Done — Thiếu 2 chức năng đã thống nhất (xóa lịch sử, lọc theo loại). - PBI-05 (Hướng dẫn khi người dùng đã lỡ chuyển tiền): Chưa Done — Chưa review chéo và mới chỉ kiểm thử trên máy tính (chưa kiểm thử trên điện thoại). |
| 3. Chọn User Journey và người demo | • User Journey: Mở ứng dụng RikkeiSafe ➔ Dán số điện thoại hoặc đường link đáng ngờ vào ô kiểm tra ➔ Xem kết quả cảnh báo kèm lý do ➔ Nhấn nút gửi báo cáo vi phạm ➔ Nhận thông báo gửi báo cáo thành công. • Người demo: Developer (Thu An, Gia Bình hoặc Mai Lan) — đại diện nhóm Developers trực tiếp trình diễn sản phẩm chạy được. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. Khi nhận được màn hình cảnh báo kèm lý do, các anh/chị/cô có thấy thông tin rõ ràng, dễ hiểu và biết mình nên làm gì tiếp theo không? 2. Thao tác dán số điện thoại/link và gửi báo cáo có gặp rào cản hay khó khăn gì trong quá trình thực hiện không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 — Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | • Sai ở đâu: PO không phải người trực tiếp demo. Không được trình diễn PBI-05 như đã hoàn thành vì PBI-05 chưa đạt DoD (chưa Done). • Sửa thành: Developer trình diễn các PBI đã Done (PBI-01, PBI-02, PBI-03) theo User Journey. PO giải thích rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done, nêu lý do chưa đạt DoD. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | • Sai ở đâu: Sprint Review là buổi kiểm tra Increment sản phẩm và thu thập phản hồi, không phải buổi báo cáo công việc cá nhân hay điểm danh công cụ. • Sửa thành: Dành thời gian cho Stakeholders (Cô Mai, anh Phúc, chị Vy) trực tiếp trải nghiệm/kiểm thử Increment và thảo luận, trả lời các câu hỏi mở. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | • Sai ở đâu: Stakeholders nói 3 phút là quá ít. SM không có quyền quyết định hay cam kết chốt làm góp ý nào ở Sprint sau (đó là vai trò của PO). • Sửa thành: PO tổng kết, ghi nhận các góp ý vào Product Backlog để xem xét/sắp xếp ưu tiên cho các Sprint sau. SM điều phối giữ đúng thời lượng (Timebox). |

Nhiệm vụ 3 — Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Lắng nghe, cảm ơn chị Vy và làm rõ giá trị của gợi ý. Product Owner (Ngọc Hương) ghi nhận ý tưởng này như một Product Backlog Item (PBI) mới vào Product Backlog để đánh giá mức độ ưu tiên và cân nhắc kế hoạch cho các Sprint tương lai; không hứa sẽ làm ngay trong Sprint tới. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Cảm ơn cô Mai đã phát hiện lỗi giao diện (UI/UX Bug) trên thiết bị di động. Product Owner ghi nhận đây là một lỗi/cải thiện giao diện cần xử lý trong Product Backlog. PO sẽ cùng Developers ưu tiên chỉnh sửa định dạng (CSS/Responsive layout) để tối ưu trải nghiệm người dùng trên điện thoại. |